**TUẦN 1: Analysis & Design + Setup Repos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | ThoạiTask | Deliverable | Thời gian | Người thực hiện |
| Thứ 2 | Task 1.1: phân tích bối cảnh, stakeholders, tạo repo sơ khai. | analysis\_docs | 2h | Kiều Tấn Tài |
| Thứ 3 | Task 1.2: Liệt kê functional / nonfunctional requirements | Use-case diagram tổng quan | 12h | Nguyễn Tuấn Kiệt |
| Thứ 4 | Task 1.3: Use-case cho module Bus Schedule & Tracking | Use-case diagram chi tiết + bảng mô tả | 12h | Lý Hiếu Nghĩa |
| Thứ 5 | Task 2.1: Vẽ Activity Diagram quá trình đưa đón. |  | 12h | Kiều Hoài Nam |
| Thứ 6 | Task 2.2: Thiết kế giải pháp tracking real-time | Sequence Diagram | 12h | Trần Đình Minh Thoại |
| Thứ 7 | Task 2.3: Class Diagram cho module chính | Class Diagram hoàn chỉnh | 12h | Kiều Tấn Tài |
| Chủ nhật | Review và hoàn thiện tài liệu | Document hoàn chỉnh | 2h | Cả team |